## Slide 1
IT投資ガバナンス 業務フロー定義
全体の流れ・関係者・RACI
文書番号 ITC-P-06 ｜ 版 1.0 ｜ 所管 IT投資委員会事務局 ｜ 承認者 ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 ｜ 最終改訂日 2026-10-18

## Slide 2
文書管理情報
ITC-P-06 IT投資ガバナンス 業務フロー定義
2
項目 | 内容
文書番号 | ITC-P-06
版 | 1.0
所管 | IT投資委員会事務局
承認者 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職
最終改訂日 | 2026-10-18
上位文書 | IT投資ガバナンス 憲章（ITC-R-02）、IT投資ガバナンス 運用基準（ITC-R-03）
見直し周期 | （TBD: 定期見直しの周期）

## Slide 3
目的と適用範囲
ITC-P-06 IT投資ガバナンス 業務フロー定義
3
項目 | 内容
目的 | Tier1〜Tier3によるIT投資案件の優先順位付けと実行計画の審議を、どの順で・誰から誰へ・何を渡して進めるかを定める
開始 | （1）⏱ 年次の予算策定 （2）Intakeを出す （3）実行計画を出す （4）Tier3を要請した （5）承認会議（ローカル）に委ねた
終了 | （1）優先順位を通知した （2）優先度を通知した （3）審議結果を通知した （4）承認・否認を決めた （5）結果を受け取った
対象 | IT投資案件（運用基準 第2条）
対象外 | 年次のIT投資予算の総額の決定（ファイナンス部門）、優先順位が付いた案件の管理（PPMボード）、Tier3の運営（Tier3の主催者）
関係者 | 起案者の所属部門（事業部門またはIT部門）、起案者、IT部門の担当者、IT投資委員会事務局、Tier1、Tier2、Tier3、承認会議（ローカル）、PPMボード、ファイナンス部門

## Slide 4
全体フロー（1）年次の優先順位付け
ITC-P-06 IT投資ガバナンス 業務フロー定義
4
起案者
IT投資委員会
事務局
Tier1
Tier2
⏱ 年次の
予算策定
① 年次の受付を周知する
§3.1
IntakeFormを
提出する
② 年次の提出を確認する
§3.2
不備は
あるか？
③ 年次の会議を運営する
§3.3
基準額を
超えるか？
優先順位を
決める
優先順位を
決める
④ 優先順位を記録し通知する
§3.4
優先順位を
通知した
いいえ
はい
はい
いいえ
丸数字はプロセス一覧の No.、§ は Runbook の節を示す。
付議先は運用基準 第5条・第6条による。図は1件の案件の流れを示す。

## Slide 5
全体フロー（2）随時のIntake
ITC-P-06 IT投資ガバナンス 業務フロー定義
5
起案者
IT投資委員会
事務局
Tier1
Tier2
Intakeを
出す
IntakeFormを
提出する
⑤ Intakeを受け付ける
§3.5
不備は
あるか？
⑥ Intakeの会議を運営する
§3.6
基準額を
超えるか？
優先度を
判断する
優先度を
判断する
⑦ 優先度を記録し通知する
§3.7
優先度を
通知した
いいえ
はい
はい
いいえ
丸数字はプロセス一覧の No.、§ は Runbook の節を示す。
優先度ありの案件は、全体フロー（3）で実行計画を審議する。付議先は運用基準 第5条・第6条による。

## Slide 6
全体フロー（3）実行計画の審議
ITC-P-06 IT投資ガバナンス 業務フロー定義
6
起案者
IT投資委員会
事務局
Tier2
実行計画を
出す
実行計画を
提出する
⑧ 実行計画を受け付ける
§3.8
不備は
あるか？
⑨ Tier2を運営する
§3.9
実行計画を
審議する
決裁の
振り分け
フロー（4）へ
フロー（5）へ
+
+
⑩ 審議結果を記録し通知する
§3.10
審議結果を
通知した
いいえ
はい
Tier2
承認会議
（ローカル）
Tier3
丸数字はプロセス一覧の No.、§ は Runbook の節を示す。
実行計画は、PPMボードの通知を受けた起案者の所属部門（事業部門またはIT部門）の依頼により（または依頼に先行して）、起案者がIT部門の担当者と共同で作成して提出する。決裁の振り分け（Tier2が決める／Tier3の推奨案を受けてTier2が決める／承認会議（ローカル）に委ねる）は運用基準 第5条第2項による。

## Slide 7
全体フロー（4）Tier3の審査と再審議
ITC-P-06 IT投資ガバナンス 業務フロー定義
7
IT投資委員会
事務局
Tier2
Tier3
Tier3を
要請した
⑪ Tier3の招集を依頼する
§3.11
推奨案を
まとめる
⑫ Tier2の再審議を運営する
§3.12
承認・否認を
決める
承認・否認を
決めた
丸数字はプロセス一覧の No.、§ は Runbook の節を示す。
全体フロー（3）のサブプロセスを展開したもの。終了後は全体フロー（3）の⑩へ進む。Tier3の運営はTier3の主催者が行う。

## Slide 8
全体フロー（5）承認会議（ローカル）への委任
ITC-P-06 IT投資ガバナンス 業務フロー定義
8
IT投資委員会
事務局
Tier2
承認会議（ローカル）
承認会議（ローカル）に
委ねた
⑬ 承認会議（ローカル）に委任を通知する
§3.13
承認・否認を
決める
⑬ 結果を受け取る
§3.13
結果を
受け取った
丸数字はプロセス一覧の No.、§ は Runbook の節を示す。
全体フロー（3）のサブプロセスを展開したもの。終了後は全体フロー（3）の⑩へ進む。承認会議（ローカル）は承認・否認を決め、結果をIT投資委員会事務局に報告する。報告の方法は（TBD: 承認会議（ローカル）に委ねた案件の報告と事後のモニタリング）。

## Slide 9
プロセス一覧
ITC-P-06 IT投資ガバナンス 業務フロー定義
9
No. | プロセス | 入力 | 出力 | 担当 | 期限 | 関連手順
1 | 年次の受付を周知する | 年次の予算策定のイベントの日程 | 年次の受付の周知 | IT投資委員会事務局 | 運用基準 第13条 | Runbook §3.1
2 | 年次の提出を確認する | IntakeForm | 案件ID、付議先 | IT投資委員会事務局 | 運用基準 第13条 | Runbook §3.2
3 | 年次の会議を運営する | 案件の一覧、年次のIT投資予算 | 議題・資料・議事録 | IT投資委員会事務局 | 運用基準 第13条 | Runbook §3.3
4 | 優先順位を記録し通知する | 議事録 | 決定記録、通知、優先順位の一覧 | IT投資委員会事務局 | 運用基準 第13条 | Runbook §3.4
5 | Intakeを受け付ける | IntakeForm | 案件ID、付議先 | IT投資委員会事務局 | 運用基準 第13条 | Runbook §3.5
6 | Intakeの会議を運営する | IntakeForm | 議題・資料・議事録 | IT投資委員会事務局 | 運用基準 第13条 | Runbook §3.6
7 | 優先度を記録し通知する | 議事録 | 決定記録、通知 | IT投資委員会事務局 | 運用基準 第13条 | Runbook §3.7
8 | 実行計画を受け付ける | 実行計画 | 受付の記録 | IT投資委員会事務局 | 運用基準 第13条 | Runbook §3.8
9 | Tier2を運営する | 実行計画 | 議題・資料・議事録 | IT投資委員会事務局 | 運用基準 第13条 | Runbook §3.9
10 | 審議結果を記録し通知する | 議事録 | 決定記録、通知 | IT投資委員会事務局 | 運用基準 第13条 | Runbook §3.10
11 | Tier3の招集を依頼する | Tier2の要請、実行計画 | 招集の依頼 | IT投資委員会事務局 | 運用基準 第13条 | Runbook §3.11
12 | Tier2の再審議を運営する | 推奨案、実行計画 | 議題・資料・議事録 | IT投資委員会事務局 | 運用基準 第13条 | Runbook §3.12
13 | 承認会議（ローカル）への委任を通知し、結果を受け取る | Tier2の委任、実行計画 | 委任記録、通知、承認・否認の結果 | IT投資委員会事務局 | 運用基準 第13条 | Runbook §3.13

## Slide 10
RACI（1）年次の優先順位付けと随時のIntake
ITC-P-06 IT投資ガバナンス 業務フロー定義
10
活動 | 起案者 | IT投資委員会事務局 | Tier1 | Tier2 | 関係部署
① 年次の受付を周知する | I | A/R |  |  | 
② 年次の提出を確認する | C | A/R |  |  | 
③ 年次の会議を運営する |  | A/R | C | C | C（ファイナンス部門）
④ 優先順位を記録し通知する | I | A/R |  |  | I（PPMボード）
⑤ Intakeを受け付ける | C | A/R |  |  | 
⑥ Intakeの会議を運営する |  | A/R | C | C | 
⑦ 優先度を記録し通知する | I | A/R |  |  | I（PPMボード）
年次の優先順位の決定（基準額を超える） | I | R | A/R |  | 
年次の優先順位の決定（基準額以下） | I | R |  | A/R | 
随時のIntakeの優先度（基準額を超える） | I | R | A/R |  | 
随時のIntakeの優先度（基準額以下） | I | R |  | A/R | 
凡例: R＝実行する、A＝最終責任を負う（1行に1つ）、C＝相談を受ける、I＝報告を受ける。
A は、会議体が決める事項は会議体に、事務局の手順は事務局に置く。

## Slide 11
RACI（2）実行計画の審議
ITC-P-06 IT投資ガバナンス 業務フロー定義
11
活動 | 起案者 | IT投資委員会事務局 | Tier2 | Tier3 | 関係部署
実行計画の作成・提出の通知と依頼 | I |  |  |  | A/R（PPMボード）、R（起案者の所属部門）
⑧ 実行計画を受け付ける | C | A/R |  |  | 
⑨ Tier2を運営する | C | A/R | C |  | 
決裁の振り分け |  | I | A/R |  | I（承認会議（ローカル））
⑪ Tier3の招集を依頼する | I | A/R |  | I | 
推奨案のとりまとめ |  | I | I | A/R | 
⑫ Tier2の再審議を運営する |  | A/R | C |  | 
実行計画の承認・否認（Tier2が決める案件） | I | R | A/R | C | 
⑬ 承認会議（ローカル）への委任を通知し、結果を受け取る | I | A/R |  |  | C（承認会議（ローカル））
実行計画の承認・否認（承認会議（ローカル）に委ねた案件） | I | I | I |  | A/R（承認会議（ローカル））
⑩ 審議結果を記録し通知する | I | A/R |  |  | I（PPMボード）
凡例: R＝実行する、A＝最終責任を負う（1行に1つ）、C＝相談を受ける、I＝報告を受ける。
A は、会議体が決める事項は会議体に、事務局の手順は事務局に置く。

## Slide 12
他のプロセス・部署との受け渡し
ITC-P-06 IT投資ガバナンス 業務フロー定義
12
相手 | 渡すもの／受け取るもの | 方向 | タイミング | 手段
ファイナンス部門 | 年次のIT投資予算 | 受け取る | 年次の会議を運営する前（Runbook §3.3） | （TBD: 決定の連携先と方法（PPMボード・ファイナンス部門））
PPMボード | 年次の優先順位の一覧 | 渡す | 優先順位を記録した後（Runbook §3.4） | （TBD: 決定の連携先と方法（PPMボード・ファイナンス部門））
PPMボード | 随時のIntakeの優先度（優先度ありの案件） | 渡す | 優先度を記録した後（Runbook §3.7） | （TBD: 決定の連携先と方法（PPMボード・ファイナンス部門））
PPMボード | 実行計画の審議結果 | 渡す | 審議結果を記録した後（Runbook §3.10） | （TBD: 決定の連携先と方法（PPMボード・ファイナンス部門））
Tier3の主催者 | Tier3の招集の依頼、実行計画、Tier2の要請の内容 | 渡す | Tier2がTier3の招集を要請した後（Runbook §3.11） | （TBD: 決定の連携先と方法（PPMボード・ファイナンス部門））
Tier3の主催者 | 推奨案 | 受け取る | Tier3の審査の後（Runbook §3.12） | （TBD: 決定の連携先と方法（PPMボード・ファイナンス部門））
承認会議（ローカル） | 委任の内容、実行計画 | 渡す | Tier2が決裁を承認会議（ローカル）に委ねた後（Runbook §3.13） | （TBD: 決定の連携先と方法（PPMボード・ファイナンス部門））
承認会議（ローカル） | 承認・否認の結果 | 受け取る | 承認会議（ローカル）の後（Runbook §3.13） | （TBD: 承認会議（ローカル）に委ねた案件の報告と事後のモニタリング）

## Slide 13
改訂履歴
ITC-P-06 IT投資ガバナンス 業務フロー定義
13
版 | 日付 | 改訂内容 | 改訂者 | 承認者
1.0 | 2026-10-18 | 制定（初期セットの作成） | IT投資委員会事務局 |