## Slide 1
IT投資ガバナンス 起案者ガイド
起案者のための手引き（2027年度）
文書番号 ITC-F-12 ｜ 版 1.0 ｜ 所管 IT投資委員会事務局 ｜ 承認者 ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 ｜ 最終改訂日 2026-10-18

## Slide 2
このガイドについて
ITC-F-12 IT投資ガバナンス 起案者ガイド
2
項目 | 内容
対象者 | 起案者（IT投資案件の案件担当者）
このガイドでわかること | 申請の対象、全体の流れ、締切、IntakeForm・実行計画の書き方、結果の受け取り方
正式なルール（上位文書） | IT投資ガバナンス 運用基準（ITC-R-03）。本ガイドと食い違う場合は正式なルールが優先します
文書番号・版 | ITC-F-12・1.0（2026-10-18）
所管・承認者 | IT投資委員会事務局・ポートフォリオ・IT投資チームの管理職
見直し周期 | （TBD: 定期見直しの周期）

## Slide 3
全体の流れ
ITC-F-12 IT投資ガバナンス 起案者ガイド
3
1
IntakeFormの提出
年次の受付期間に、または随時に、起案者がIntakeFormを出します
2
受付
事務局が記入内容を確認し、金額で付議先（Tier1かTier2）を決めます
3
優先順位の審議
Tier1またはTier2が、優先順位（随時は優先度）を決めます
4
実行計画の審議
所属部門の依頼を受け、IT部門の担当者と共同で実行計画を出します。Tier2が自ら承認・否認を決めるか、Tier3の推奨案を受けて決めるか、承認会議（ローカル）に委ねるかを振り分けます
5
結果の通知
事務局が、各段階の結果を起案者に通知します
根拠: 業務フロー定義（ITC-P-06）

## Slide 4
申請の対象
ITC-F-12 IT投資ガバナンス 起案者ガイド
4
対象
IT投資案件（（TBD: IT投資案件の定義））
年次の予算策定の時期に出す案件（年次の受付）
年次の予算策定とは別に、いつでも出せる案件（随時のIntake）
対象外
年次のIT投資予算の総額の決定（ファイナンス部門が決めます）
優先順位が付いた後の案件の管理（PPMボードが行います）
年次以外の時期の予算の追加（原則として認められません）
根拠: 運用基準 第2条・第5条 ／ 判断に迷う場合はIT投資委員会事務局へ相談してください

## Slide 5
スケジュール
ITC-F-12 IT投資ガバナンス 起案者ガイド
5
時期 | イベント | 起案者がすること
11月ごろ（TBD: 年次の受付期間と年次の会議の日程） | Tier1・Tier2の年次の会議（優先順位の審議） | （結果の通知を待つ）
12月（来期予算の確定と同時） | PPMボードが、起案者の所属部門を通じて実行計画の提出期限を伝える。本運用の開始 | 所属部門の依頼を受け、IT部門の担当者と共同で実行計画を作る
1月から | Tier2での実行計画の審議 | 提出期限までに実行計画を出す
随時（時期を問わない） | 随時のIntake | 年次予算にない案件が見込まれたら、IntakeFormを出す
優先度ありの通知の後 | 随時の案件の実行計画の審議 | 所属部門の依頼を受けて（または依頼の前に）、実行計画を出す
締切を過ぎた場合: （TBD: 締切を過ぎた提出の扱い） ／ 根拠: 憲章（ITC-R-02）別表1・別表2

## Slide 6
IntakeForm・実行計画の書き方
ITC-F-12 IT投資ガバナンス 起案者ガイド
6
項目 | 書くこと | 良い例 | 避けたい例
金額 | 付議先（Tier1かTier2か）を決める金額。算定方法は運用基準 第6条による | ○○円（算定方法に沿った内訳つき） | 内訳のない概数
IntakeFormのその他の項目 | （TBD: IntakeFormの記入項目） | — | —
実行計画 | （TBD: 実行計画の必須の情報と様式） | — | —
様式: IntakeForm ／ 置き場所と提出先: （TBD: IntakeFormの置き場所と提出先）

## Slide 7
結果と次のステップ
ITC-F-12 IT投資ガバナンス 起案者ガイド
7
優先順位・優先度あり
所属部門の依頼を受けて（または依頼の前に）、IT部門の担当者と共同で実行計画を出してください
優先度なし（随時）
（TBD: 優先度が認められなかった案件の扱い）
承認（実行計画）
承認された実行計画に沿って、案件を進めてください
否認（実行計画）
（TBD: 否認された実行計画の再提出の扱い）
根拠: 運用基準 第10条（判断・対応の区分）

## Slide 8
よくある間違いと問い合わせ先
ITC-F-12 IT投資ガバナンス 起案者ガイド
8
よくある間違い | どうすればよいか
優先順位の付いていない案件の実行計画を出す | 先にIntakeFormを出し、優先順位（随時は優先度）の審議を受けてください（運用基準 第5条）
年次以外の時期に、予算の追加を前提にして案件を計画する | 年次以外の時期の予算の追加は、原則として認められません（運用基準 第5条第3項）
問い合わせ先 | 連絡先 | 受付時間
IT投資委員会事務局 | （TBD: 問い合わせ先と関係者の連絡先） | （TBD: 問い合わせ先と関係者の連絡先）

## Slide 9
改訂履歴
ITC-F-12 IT投資ガバナンス 起案者ガイド
9
版 | 日付 | 改訂内容 | 改訂者 | 承認者
1.0 | 2026-10-18 | 制定（初期セットの作成） | IT投資委員会事務局 |