IT投資ガバナンス 憲章

| 文書番号 | ITC-R-02 |
| --- | --- |
| 版 | 1.0 |
| 所管 | IT部門 ポートフォリオ・IT投資チーム |
| 承認者 | （TBD: 憲章の承認者） |
| 制定日 | （承認時に記入） |
| 最終改訂日 | 2026-10-18 |
| 施行日 | （TBD: 施行日） |
| 上位文書 | （TBD: 憲章の根拠となる経営層の決定事項） |
| 見直し周期 | （TBD: 定期見直しの周期） |

# 第1章　総則

第1条（目的）

本憲章は、（TBD: 憲章の根拠となる経営層の決定事項）に基づき、IT投資ガバナンスの目的と範囲、役割と責任、会議体および運営について定める。

第2条（定義）

本憲章で使う用語の定義は、用語集（ITC-F-14）による。

# 第2章　機能の目的と範囲

第3条（目的）

IT投資ガバナンスは、次のことを目的とする。

(1)　経営層が、年次のIT投資予算をどの優先順位で実行するかを合意できるようにする。

(2)　起案者が、年次の予算策定のイベントとは別に、時期を問わず、IT投資案件の優先度の判断を受けられるようにする。

(3)　起案者が、優先度が付いたIT投資案件の実行計画について、承認または否認の判断を受けられるようにする。

第4条（範囲）

1　IT投資ガバナンスの範囲は、次のとおりとする。

| 機能の型 | A 決定・承認型 |
| --- | --- |
| 提供するもの | 年次の優先順位付け（Tier1・Tier2）、随時のIntakeの優先度の判断（Tier1・Tier2）、実行計画の審議と決裁の振り分け（Tier2。Tier3の推奨案を受けて決める場合と、承認会議（ローカル）に決裁を委ねる場合を含む） |
| 利用者 | 起案者（IT投資案件の案件担当者） |
| 対象 | IT投資案件（運用基準（ITC-R-03）第2条に定める） |
| 対象外 | 年次のIT投資予算の総額の決定（ファイナンス部門が担う）、優先順位・優先度が付いた案件の管理と実行計画の作成・提出の通知、承認後の効果の確認（PPMボードが担う）、承認された案件の実行（起案者が担う） |
| 前後の機能 | 前：ファイナンス部門による年次のIT投資予算の提示。後：PPMボードによる案件の管理 |

2　対象と対象外の境目の判定基準は、運用基準 第4条に定める。

# 第3章　役割と責任

第5条（役割）

IT投資ガバナンスの役割は、次のとおりとする。

| 役割 | 担う者 | 責任 | 持つ権限 | 持たない権限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機能の責任者 | （TBD: 機能の責任者の役職） | IT投資ガバナンスの成果に責任を負い、運営の方針を決める | 憲章・運用基準の改訂の起案 | 個別の案件の優先順位・実行計画の可否の決定 |
| 運営主体 | IT投資委員会事務局（IT部門 ポートフォリオ・IT投資チーム） | IntakeFormと実行計画の受付、Tier1・Tier2の運営、Tier3の招集の依頼、承認会議（ローカル）への委任の通知、決定の記録と通知 | 提出情報に不備のある案件の差し戻し（運用基準 第9条） | 優先順位・優先度・実行計画の可否の決定、Tier3の運営 |
| 起案者 | IT投資案件の案件担当者 | IntakeFormと実行計画を作成して提出し（実行計画はIT部門の担当者と共同で作成する）、決定を受けて案件を進める | 所属部門の依頼に先行した実行計画の提出 | 自らの案件の優先順位・可否の決定 |
| 起案者の所属部門 | 事業部門またはIT部門（起案者が所属する部門） | PPMボードの通知を受け、起案者に実行計画の作成と提出を依頼する | 起案者への実行計画の作成・提出の依頼 | 実行計画の承認・否認（委ねられた案件は承認会議（ローカル）が決める） |
| IT部門の担当者 | IT部門 | 起案者と共同で実行計画を作成する | — | 実行計画の提出、承認・否認 |
| PPMボード | PPMボード | 優先順位・優先度が付いた案件を管理し、起案者の所属部門（事業部門またはIT部門）に実行計画の作成・提出（提出期限を含む）を通知し、承認後の効果を確認する | 起案者の所属部門への実行計画の作成・提出の通知（提出期限を含む） | 実行計画の承認・否認 |
| Tier3の主催者 | EAの統括責任者と各領域責任者 | Tier3を運営し、推奨案をTier2に報告する | Tier3の構成員の招集 | 実行計画の承認・否認 |
| 承認会議（ローカル） | 起案者の所属部門（事業部門またはIT部門）の承認会議 | Tier2が決裁を委ねた案件について、実行計画の承認・否認を決め、結果をIT投資委員会事務局に報告する | Tier2が委ねた案件の実行計画の承認・否認 | Tier2が委ねていない案件の実行計画の承認・否認 |
| ファイナンス部門 | ファイナンス部門 | 年次のIT投資予算を提示する | — | IT投資案件の優先順位の決定 |

第6条（運営主体）

1　IT投資ガバナンスの運営は、IT投資委員会事務局が行う。ただし、Tier3の運営は、Tier3の主催者が行う。

2　運営の手順は、Runbook（ITC-P-08）に定める。

第7条（決める事項と決める者）

1　IT投資ガバナンスに関わる主な事項と、それを決める者は、次のとおりとする。

| 事項 | 決める者 | この機能の関わり |
| --- | --- | --- |
| 年次のIT投資予算の総額 | ファイナンス部門 | 提示を受け、年次の優先順位付けの前提にする（決めない） |
| 基準額を超える案件の年次の優先順位 | Tier1 | 会議体として決める |
| 基準額以下の案件の年次の優先順位 | Tier2 | 会議体として決める |
| 随時のIntakeの優先度 | Tier1（基準額を超える案件）、Tier2（基準額以下の案件） | 会議体として決める |
| 実行計画の決裁の振り分け（Tier2が決めるか、Tier3の推奨案を受けてTier2が決めるか、承認会議（ローカル）に委ねるか） | Tier2 | 会議体として決める |
| 実行計画のアーキテクチャの視点からの推奨案 | Tier3 | 推奨案を受け、Tier2の審議に使う（決めない） |
| 実行計画の承認・否認 | Tier2（Tier2が承認会議（ローカル）に委ねた案件は承認会議（ローカル）） | 会議体として決める。承認会議（ローカル）に委ねた案件は、結果の報告を受ける（決めない） |
| 優先順位・優先度が付いた案件の管理と実行計画の作成・提出の通知 | PPMボード | 決定を引き渡す（決めない） |

2　IT投資ガバナンスは、前項のうち会議体として決める事項について、最終責任を負う。

3　決裁の権限を金額・区分の条件ごとに定めたものは、決裁権限表（ITC-R-04）に定める。

# 第4章　会議体

第8条（会議体の構成）

1　IT投資ガバナンスに、次の会議体を置く。Tier1、Tier2、Tier3

2　各会議体の関係は、次のとおりとする。

| 会議体 | 位置づけ | 主な決定事項 | 上位の会議体 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier1 | 経営戦略・各組織戦略の観点からの審議 | 基準額を超える案件の優先順位（年次）、随時のIntakeの優先度 | — |
| Tier2 | 優先順位の審議と、実行計画の審議 | 基準額以下の案件の優先順位（年次）、随時のIntakeの優先度、実行計画の決裁の振り分け、実行計画の承認・否認 | —（Tier1とは基準額で対象を分ける） |
| Tier3 | アーキテクチャの各領域の視点からの審査 | 推奨案（実行計画の可否は決めない） | Tier2 |

3　Tier1とTier2の運営（議題の準備、記録、決定の通知）はIT投資委員会事務局が行う。Tier3の運営はTier3の主催者が行い、IT投資委員会事務局は招集の依頼と推奨案の受け取りを行う。

第9条（各会議体の定め）

各会議体の目的、議長、構成員、付議事項、決定事項、開催頻度、定足数と決議方法、上申と差し戻し、記録は、会議体ごとに別表に定める。

# 第5章　利害関係の回避

第10条（利害関係者の回避）

1　IT投資ガバナンスの役割を担う者および会議体の構成員は、自らが起案者である案件の判断に加わらない。

2　利害関係の範囲と、判断に加われない者がいる場合の扱いは、（TBD: 利害関係の定義と、判断に加われない者がいる場合の扱い）とする。

# 第6章　報告と改廃

第11条（運営状況の報告）

機能の責任者は、（TBD: 運営状況の報告先と周期）により、IT投資ガバナンスの運営状況を報告する。報告する事項は、次のとおりとする。

(1)　受け付けた案件の件数と、会議体ごとの審議の件数

(2)　判断・対応の区分ごとの件数（運用基準 第10条）

(3)　決定記録の保留課題の件数

第12条（改廃）

本憲章の改廃は、（TBD: 憲章の承認者）の承認を得て行う。

# 附則

第13条（施行）

本憲章は、（TBD: 施行日）から施行する。

# 別表

## 別表1　Tier1

| 目的 | IT投資案件を経営戦略・各組織戦略の観点で審査し、年次のIT投資予算をどの優先順位で実行するかを経営レベルで合意する |
| --- | --- |
| 議長 | （TBD: Tier1の議長と構成員の役職） |
| 構成員 | C-suite（（TBD: Tier1の議長と構成員の役職）） |
| 付議事項 | 基準額を超える案件の年次の優先順位、および基準額を超える随時のIntake（運用基準 第5条） |
| 決定事項 | 年次の優先順位、随時のIntakeの優先度 |
| 開催頻度 | 年1回（11月ごろ。年次の予算策定のイベントの1つとして）、および随時（基準額を超えるIntakeを受け付けたとき） |
| 定足数・決議方法 | （TBD: 各会議体の定足数と決議方法） |
| 上申・差し戻し | （TBD: 上申と差し戻しの手続き） |
| 記録 | 議事録を作成し、決定記録（ITC-F-15）に登録する |

## 別表2　Tier2

| 目的 | 年次に、基準額以下の案件の優先順位を付ける。定常には、優先度が付いた案件の実行計画をレビューし、決裁を振り分け、承認または否認を決める |
| --- | --- |
| 議長 | （TBD: Tier2の議長と構成員の役職） |
| 構成員 | C-suiteの1つ下のレイヤのシニアマネジメント（（TBD: Tier2の議長と構成員の役職）） |
| 付議事項 | 基準額以下の案件の年次の優先順位、基準額以下の随時のIntake、および優先度が付いたすべての案件の実行計画（運用基準 第5条） |
| 決定事項 | 年次の優先順位、随時のIntakeの優先度、実行計画の決裁の振り分け（Tier3の招集の要否、承認会議（ローカル）への委任を含む）、実行計画の承認・否認 |
| 開催頻度 | 年1回（年次の予算策定のイベントの1つとして）、随時（基準額以下のIntakeを受け付けたとき）、および定常（来期予算の確定後、月1回） |
| 定足数・決議方法 | （TBD: 各会議体の定足数と決議方法） |
| 上申・差し戻し | Tier3の招集を要請した場合は、Tier3の推奨案の報告を受けて議長があらためてTier2を開催し、承認・否認を決める。承認会議（ローカル）に決裁を委ねた場合は、承認会議（ローカル）の承認・否認の結果の報告を受ける（TBD: 承認会議（ローカル）に委ねた案件の報告と事後のモニタリング）。そのほかは（TBD: 上申と差し戻しの手続き） |
| 記録 | 議事録を作成し、決定記録（ITC-F-15）に登録する |

## 別表3　Tier3

| 目的 | Tier2が要請した実行計画を、エンタープライズアーキテクチャの各領域の視点で審査し、推奨案をまとめる |
| --- | --- |
| 議長 | EAの統括責任者と各領域責任者（主催者） |
| 構成員 | 固定しない。主催者が、案件ごとにアーキテクチャに関わるメンバーを招集する（（TBD: Tier3の招集の方法と任命者）） |
| 付議事項 | Tier2が招集を要請した実行計画 |
| 決定事項 | 推奨案（実行計画の承認・否認は決めない） |
| 開催頻度 | 随時（Tier2の要請を受けたとき）。年次の予算策定のイベントでは開催しない |
| 定足数・決議方法 | （TBD: 各会議体の定足数と決議方法） |
| 上申・差し戻し | 推奨案をTier2に報告する |
| 記録 | 推奨案をIT投資委員会事務局に渡す。IT投資委員会事務局は、推奨案を受け取ったことを決定記録（ITC-F-15）に登録する |

# 改訂履歴

| 版 | 日付 | 改訂内容 | 改訂者 | 承認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-18 | 制定（初期セットの作成） | IT投資委員会事務局 |  |