IT投資ガバナンス 運用基準

| 文書番号 | ITC-R-03 |
| --- | --- |
| 版 | 1.0 |
| 所管 | IT部門 ポートフォリオ・IT投資チーム |
| 承認者 | （TBD: 運用基準と決裁権限表の承認者） |
| 制定日 | （承認時に記入） |
| 最終改訂日 | 2026-10-18 |
| 施行日 | （TBD: 施行日） |
| 上位文書 | IT投資ガバナンス 憲章（ITC-R-02） |
| 見直し周期 | （TBD: 定期見直しの周期） |

# 第1章　総則

第1条（目的）

本基準は、IT投資ガバナンス 憲章に基づき、IT投資案件の分類、扱いの判定、判断・対応の区分、提出の要件およびサービスレベルを定める。

# 第2章　対象と分類

第2条（対象となる案件）

本基準の対象となるIT投資案件は、（TBD: IT投資案件の定義）とする。

第3条（分類）

IT投資案件は、次の区分により分類する。

| 分類軸 | 区分 | 判定の基準 |
| --- | --- | --- |
| 金額 | 基準額を超える／基準額以下 | 第6条の基準額と、第6条の算定方法による金額を比べる |
| 提出の時期 | 年次／随時 | 年次の予算策定に向けて年次の受付期間に提出されたものを年次、年次の予算策定とは別に提出されたものを随時とする。随時のIntakeは、時期を問わず受け付ける |
| 審議の段階 | 優先順位の審議／実行計画の審議 | 優先順位（随時は優先度）が付いていない案件は優先順位の審議、付いている案件は実行計画の審議とする |

第4条（境目の判定）

IT投資案件に当たるかどうかは、（TBD: IT投資案件に当たるかの境目の判定基準）により判定する。

# 第3章　扱いの判定

第5条（扱いの判定）

1　IT投資案件の扱い（付議先の会議体）は、次の表により判定する。

| 条件 | 扱い | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 優先順位の審議で、提出の時期が年次、かつ金額が基準額を超える | 年次のTier1で優先順位を審議する |  |
| 優先順位の審議で、提出の時期が年次、かつ金額が基準額以下 | 年次のTier2で優先順位を審議する |  |
| 優先順位の審議で、提出の時期が随時、かつ金額が基準額を超える | Tier1を開催し、優先度を審議する |  |
| 優先順位の審議で、提出の時期が随時、かつ金額が基準額以下 | Tier2を開催し、優先度を審議する |  |
| 実行計画の審議 | Tier2で実行計画を審議し、決裁を振り分ける（第2項） | Tier1で優先順位が付いた案件を含む |

2　Tier2は、実行計画の審議において、案件ごとに、次のいずれかに決裁を振り分ける（以下「決裁の振り分け」という）。

(1)　Tier2が承認・否認を決める。

(2)　Tier3の招集を要請し、Tier3の推奨案を受けてTier2が承認・否認を決める。

(3)　起案者の所属部門（事業部門またはIT部門）の承認会議（以下「承認会議（ローカル）」という）に決裁を委ね、承認会議（ローカル）が承認・否認を決める。

決裁の振り分けの判断基準は、（TBD: 決裁の振り分けの判断基準（Tier3を招集する条件、承認会議（ローカル）に委ねる条件））とし、案件ごとに当てはめる。

3　年次の予算策定のイベント以外の時期には、年次のIT投資予算への追加を原則として認めない。

第6条（閾値）

1　第3条の基準額は、1億円とする。金額は、（TBD: 金額の算定方法（単年度か総額か、税抜か税込か、投資と経費の扱い））により算定する。

2　前項の基準額の根拠は、（TBD: 基準額の根拠）とする。

第7条（合算）

合算の扱いは、（TBD: 合算の要否と対象）とする。

# 第4章　依頼・提出の要件

第8条（提出情報）

起案者は、段階に応じて次の情報を提出する。

| 段階 | 必須の情報 | 様式 |
| --- | --- | --- |
| 優先順位の審議（年次・随時） | （TBD: IntakeFormの記入項目） | IntakeForm |
| 実行計画の審議 | （TBD: 実行計画の必須の情報と様式） | （TBD: 実行計画の必須の情報と様式） |

第9条（不備の扱い）

IT投資委員会事務局は、前条の必須の情報に不足のある案件を、起案者に差し戻すことができる。

# 第5章　判断・対応の区分

第10条（判断・対応の区分）

1　優先順位の審議の結果は、次のいずれかとする。

| 区分 | 意味 | 後続の扱い |
| --- | --- | --- |
| 優先順位の決定 | 年次の会議で、案件に優先順位を付けた | PPMボードが管理し、起案者の所属部門（事業部門またはIT部門）に実行計画の作成・提出を通知する。（TBD: 年次の優先順位と年次のIT投資予算の範囲の関係） |
| 優先度あり | 随時のIntakeで、優先度を認めた | Tier2で実行計画を審議する。（TBD: 随時の案件の原資） |
| 優先度なし | 随時のIntakeで、優先度を認めなかった | （TBD: 優先度が認められなかった案件の扱い） |

2　実行計画の審議の結果は、次のいずれかとする。

| 区分 | 意味 | 後続の扱い |
| --- | --- | --- |
| 承認 | 実行計画を承認した | 起案者は、承認された実行計画に沿って案件を進める |
| 否認 | 実行計画を承認しなかった | （TBD: 否認された実行計画の再提出の扱い） |
| 承認会議（ローカル）に委任 | Tier2が、決裁を承認会議（ローカル）に委ねた | 承認会議（ローカル）が承認・否認を決め、結果をIT投資委員会事務局に報告する。報告の方法は（TBD: 承認会議（ローカル）に委ねた案件の報告と事後のモニタリング）とする |

3　前項の区分に、条件付き承認と差し戻しを加えるかは、（TBD: 条件付き承認と差し戻しの区分を置くか）とする。

4　Tier3の推奨案は、判断・対応の区分ではなく、Tier2の審議の材料とする。

# 第6章　決裁権

第11条（決裁権の配分）

決裁権は、決裁権限表（ITC-R-04）により配分する。

第12条（委任）

1　Tier2は、第5条第2項により、実行計画の決裁を承認会議（ローカル）に委ねることができる。

2　Tier2が決裁を委ねた案件は、IT投資委員会事務局が決裁権限表（ITC-R-04）の「委任記録」に記録する。

3　承認会議（ローカル）に委ねた案件の結果の報告と事後のモニタリングは、（TBD: 承認会議（ローカル）に委ねた案件の報告と事後のモニタリング）による。

# 第7章　サービスレベルとモニタリング

第13条（サービスレベル）

Runbook（ITC-P-08）の各手順の期限は、（TBD: 審議のサービスレベル（各手順の期限））とする。

第14条（報告）

IT投資委員会事務局は、（TBD: 運営状況の報告先と周期）により、決定記録の保留課題の件数と、第10条の区分ごとの件数を機能の責任者に報告する。

# 附則

第15条（施行）

本基準は、（TBD: 施行日）から施行する。

# 改訂履歴

| 版 | 日付 | 改訂内容 | 改訂者 | 承認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-18 | 制定（初期セットの作成） | IT投資委員会事務局 |  |