## Slide 1
契約交渉 社内共有資料
契約交渉の進め方
Contents
1. いつ準備を始める
2. 契約交渉のプロセスとは
3. 契約交渉の準備
4. 契約交渉の順番
Notes: 4点構成。最初に「いつ準備を始めるか」を置く。ここを外すと、あとの3点をすべて正しくやっても交渉材料が残らない。

## Slide 2
1．準備を始めるタイミング
交渉のドアは、RFPを出した時点から狭くなっていく
提案書に書かれた条件は、受諾の意向を伝えた時点で「すでに決まったもの」として扱われる。
RFPの発出
まだ何も固まっていない。金額・サービスレベル・ペナルティを含め、すべてが交渉の材料になる
提案書の受領
提示条件が文書化される。金額・サービスレベル・逸脱時のペナルティ／クレジットがここで示される
比較検討
提案内容を前提に評価が進む。前提そのものを覆す交渉はしにくくなる
受諾の意向を伝達
主要条件は合意済みとして扱われる。他社への切替という代替手段も事実上失われる
契約交渉の開始
残るのは付随条件のみ。主要条件は交渉材料にならず、逆に他の条件を譲る理由に使われる
交渉できる条件の範囲
時間の経過 →
金額・サービスレベル・ペナルティを交渉したいなら、契約交渉の準備はRFPの発出と同時に始める。
Notes: 受諾の意向を伝えた後の交渉では、主要条件が「決定済み」の扱いになり、こちらの譲歩だけを求められる構図になる。RFP段階での準備着手が最大の交渉材料。

## Slide 3
2．契約交渉のプロセス全体
契約における3つのフェーズ
フェーズの区切りは日程ではなく「状態」。到達状態が揃っていなければ次のフェーズに進まない。
Pre-Award
契約締結前 1.1 〜 1.5
開始条件
契約相手と提供サービスの内容が具体化している
この段階で行うこと
契約類型の特定
要求事項の確認
交渉論点リストの作成
法務・調達との事前連携
到達すべき状態（終了条件）
交渉論点リストが完成し、法務・調達の指摘が「必須対応事項」と「参考情報」に整理されている（契約書はまだ最終化しない）
›
Award
契約締結 2.1 〜 2.4
開始条件
必須対応事項を反映した交渉論点リストが引き継がれている
この段階で行うこと
交渉戦略の立案
交渉の実施
交渉終結の判定
契約書の最終化
到達すべき状態（終了条件）
合意または一部合意で締結されている。決裂の場合は、撤退条件に基づく代替案へ移行することに合意されている
›
Post-Award
契約履行・クローズ 3.1 〜 3.3
開始条件
契約が締結され、履行が開始されている
この段階で行うこと
利用状況のモニタリング
条件変更への対応
契約終了・更新時の確認
到達すべき状態（終了条件）
更新または終了が決定している。終了の場合はデータ返還・消去・移行義務が完了している
出典：ANSI/NCMA CMS（Contract Management Standard）のライフサイクルフェーズに基づく／本書 chapters/01_business-process.md
Notes: 各フェーズの終了条件が「次に進んでよいか」の判定基準。日程で切らないことを強調する。

## Slide 4
3．合意できる範囲
合意できるのは、双方の限界線の間だけ
限界線とは「これを超えるなら契約しない」という線。両者の線が重ならなければ交渉は成立しない。
ベンダーが受け入れない条件
合意できる範囲
自社が受け入れない条件
ベンダーの限界線
ベンダーの代替手段が決める
自社の限界線
自社の代替手段が決める
← 自社に有利な条件
ベンダーに有利な条件 →
代替手段
契約しなかった場合にどうするか。他ベンダーへの切替、現行契約の延長、内製化など。双方が持っており、これが限界線の位置を決める
限界線
これを超えるなら契約しない、という各自の限界。希望額や予算ではなく、代替手段を取ったほうがましになる点として決まる
合意できる範囲
双方の限界線に挟まれた範囲。交渉とは、この範囲のどこで着地するかを決めること
自社の代替手段を用意しておくと、自社の限界線は有利な側へ動き、着地点を自社寄りに引き寄せられる。
Notes: 合意できる範囲は双方の限界線の「あいだ」にある。重ならなければ交渉は不成立。限界線の位置を決めているのは、契約しなかった場合の代替手段の強さ。

## Slide 5
4．時間の制約と、論点の提示順序
順番を誤ると、残り時間が妥協前提に変わる
箱の幅は論点の重要度（＝かけるべき時間）。期限は同じでも、何が期限後に残るかは提示順序で決まる。
箱の幅＝論点の重要度（かけるべき時間）
時間の経過 →
期限
残り時間＝妥協の交渉
順番を決めていない
軽微
中程度
重要
最重要
軽微な論点から順に時間を使い、最重要の論点に入ったところで期限が来る。最も重要な条件が、ほとんど手つかずのまま残り時間に押し出される。
順番を決めてある
最重要
重要
中程度
軽微
最重要・重要の論点は期限前に決着済み。残り時間で妥協し合うのは、中程度以下の論点にとどまる。
問題は締結できるかどうかではない。期限を過ぎた残り時間は、双方が譲り合う「妥協前提の交渉」に変わる。そこに何を残すかを決めるのが提示順序である。
Notes: 期限後の時間は「どちらが妥協案を出すか」ではなく、双方が譲り合う交渉になる。そこに最重要の論点を残さないことが、提示順序を決める目的。

## Slide 6
TIPS ― カードを切る順番
時間は資源、順番はその配分
有限な時間の内側に順番があり、順番はさらに2層に分かれる。
① 論点の
順番
② カードを
切る順番
時間
順番
時間 合意に使える時間は有限。外れれば撤退に移る
先に出す
アンカリング
数字の論点で、相場情報がこちらにあるとき
相手の基準が固まる前に、水準そのものを固定できる
例 他社の実績単価を把握したうえで、現行比15%減・3年契約を最初に提示する。以降の議論はその水準が起点になる
相手に出させる
情報の取得
数字の論点で、相場情報がこちらにないとき
相手の提示自体が情報になる。知らずに錨を下ろせば不利になる
例 初めて導入する製品の価格。こちらの予算額は言わず、まず見積を出させ、構成と単価の内訳を確認する
後に出す
反論と条件付け
条文・論理を競う論点
相手の論拠に反論でき、譲歩に条件を付けられる
例 SLA未達時のクレジット。自社案を先に出さず、相手に免責条項の根拠を説明させてから、その論理に条件を付ける
順番 その有限な時間を、どこにどう配分するか
Notes: 左の入れ子：有限な時間の内側に順番があり、順番は「論点の順番」と「カードを切る順番」の2層。右はそのうち②の実務的な指針。