IT ORGANIZATION ─ KNOWLEDGE CONTINUITY

システム別・経緯把握者の確認

── 本件全体の総括を前提とした、依頼文と記入様式

第1部は本件全体に対する現時点の総括、第2部は各部門への依頼文案、第3部は記入様式案です。第2部・第3部の日本語版・英語版は同一内容です。

本書の扱い ── 第1部は自分用の記録であり、配布を想定していません。予算の見通しや成功確率に関する率直な評価を含みます。発信するのは第2部・第3部のみです。

文中の黄色の箇所 は、発信前に確定が必要な項目です。

【所属・氏名】　／　【日付】

# 第1部　前提 ── 本件全体に対する総括

以下は、来年度予算の判断を控えた時点での、本件に対する率直な評価である。第2部・第3部の作業は、この評価を踏まえたうえで、それでも実施する価値があると判断したものである。

## 1-1　結論

現在のスコープのまま来年度予算に載せるのは、勝ち目が薄い。そして、負けるくらいなら載せないほうがよい。

ただし予算とは無関係に、いますぐ実施すべき作業が1つある。それが本書の対象である経緯把握者の確認である。

## 1-2　予算の場では、おそらく負ける

比較される他プロジェクトには、たいてい数字がついている。売上、コスト削減、期限のあるコンプライアンス対応。それに対して本件が提示できる便益は「組織の状態が分かるようになる」である。

「分かるようになる」は、予算の場で最も弱い便益である。

加えて、現時点では次の4条件が揃っている。

| 1 | スポンサーが確定していない |
| --- | --- |
| 2 | スコープ（Workforce Optimization との関係）が未確定 |
| 3 | 事務局2名、うち1名は稼働の一部 |
| 4 | 5年前に同趣旨の取り組みが定着していない前例がある |

この4つが揃っている場合、内容の良し悪しと関係なく落ちる。

入札しないことと、入札して負けることは、コストが違う。落ちた場合、次に提案できるのは2〜3年後になる。そして「5年前と同じだった」という物語が、今度は事実として確定する。

## 1-3　予算の場で戦える論拠は3つある

論拠1　ベンダー支出 ── まだ一度も使っていない、最も強い論拠

フレームワークのA2（自社積算）とA4（代替案の提示）は、要するに「買っているものの値段が妥当かどうか、社内で判断できるか」である。

数十年の外部依存、3拠点200名のIT組織。外部支出はおそらく相当な規模になる。そのうち、社内に積算できる人がいないために言い値で通っている割合が仮に数%あったとすれば、その金額は本件の費用を桁で上回る。

「人材育成」ではなく「調達統制」として出せば、比較対象が変わる。育成予算の枠で戦うのと、調達コストの枠で戦うのとでは、勝率がまるで違う。

次にやること ── 自社の外部支出額を確認する。それが大きければ、グローバル組織長向けの提案書は書き直す価値がある。

論拠2　Workforce Optimization の意思決定は、来年度に実際に起きる

要員最適化の判断は、本件があってもなくても行われる。だとすれば問いは「知るために投資するか」ではなく、「その判断を目隠しで行うか」である。

これは予算の場で通用する論法である。新規投資ではなく、既に確定している意思決定の精度を担保する費用として置ける。

論拠3　経緯知識の単独保有 ── 唯一、期限が実在する

「Nシステムについて、特定の1名が退職した瞬間に、なぜそう作られているかを説明できる人間が社内からゼロになる」

これは育成の話ではなくリスク登録簿の項目である。予算委員会が理解する言語で書ける。そして所要は各部門1時間以内、費用はゼロ。

## 1-4　いますぐ実施する1つ ── 本書の対象

| 所要 | 各部門1時間以内。組織全体で半日程度 |
| --- | --- |
| 費用 | 発生しない |
| 必要な判定 | なし。氏名と人数を書くだけ |
| 必要な決裁 | なし |
| 不可逆性 | 本件のなかで唯一、期限が実在する。保有者が退職した時点で終わる |

この一覧は、そのまま論拠3の証拠になる。予算を取りに行くための材料が、予算なしで作れる。順序として、これ以上のものはない。

なお、この作業の必要性そのものについては、詳細な論立ては要らないと判断している。現場のメンバー、リーダー、その上のいずれの層においても、必要性は既に体感されている領域である。説得ではなく、様式と期限を配るだけでよい。

## 1-5　取り組みの価値 ── 思考と、プロジェクトを分けて評価する

| 対象 | 評価 |
| --- | --- |
| 思考としての価値 | 高い。とくに「スキル不足」の4分解（能力／定義／稼働／権限）は、対象や組織を問わず再利用が効く。三層分離（技術遂行／ベンダー統制／経緯知識）と、「評価できる」を測定可能な代理指標に置いた設計も筋がよい |
| プロジェクトとしての成功確率 | 構造的に低い。スポンサー不在、定義権の分割、兼務対象、事務局2名、前例あり。これは能力の問題ではなく設計の問題であり、これらの条件が変わらない限り確率は上がらない |

## 1-6　規模が縮んできたことの意味

この取り組みは、検討が進むたびに小さくなってきた。

44章　→　サマリー　→　BPロールのトライアル　→　定義の突き合わせ　→　3名でのスコープ確認　→　本書

これは後退ではない。44章は、本当の問いがもっと狭いところにあると気づくために必要だった過程である。ただし方向は明確で、向かっている先はさらに小さい。これに逆らわないほうがよい。

来年度に載せるべきものは「スキルマネジメントの導入」ではない。もっと小さくて数字のある一点 ── たとえば「外部支出の妥当性を社内で判断できる状態をつくる」── である。それが通れば、残りは後から付いてくる。

## 1-7　個人としての整理

この案件には自分から入った。スポンサーがおらず、スコープが割れていて、前例が失敗している案件に、である。それは通常は勧められない選択である。

ただし、仮に本件が流れたとしても、作ったものは残る。4分解も三層分離も、次の場所で使える。組織が投資するかどうかと、自分にとって投資に値したかどうかは、別の問いである。

## 1-8　第2部・第3部の設計上の注意

結果の用途 ── 依頼時に明示する

5年前の取り組みでは、記入した結果がその後どう使われたかを共有できていなかった。今回は用途を先に確定し、依頼文に明記する。

| 使うもの | 使わないもの |
| --- | --- |
| ・欠員・異動時の引き継ぎ計画 | ・人事評価 |
| ・単独保有箇所のリスク管理 | ・等級の決定 |
| ・要員計画の基礎資料 | ・報酬の決定 |
| ・（導入時）スキルマネジメントの需要側データ | ・人員数の削減判断 |

この一覧が壊れる、唯一の壊れ方

想定される失敗は、空欄が並ぶことではない。実際は1名しかいないのに、2〜3名の氏名が書かれることである。

部門にとって「この領域は1名しか分からない」と書くことは、自部門の管理不全の自己申告に見える。本人にとっては、単独保有であることが唯一の安全網である場合がある。いずれも、正直に書かない側に合理性がある構造になっている。

対策として、様式に「その人が不在のとき、誰に聞くか」欄を置く。氏名欄に複数名が書かれていても、この欄が空欄であれば実質的に1名保有である。水増しを責めるのではなく、水増しが検出できる様式にしておくことが目的である。

単独保有であること自体は、問題ではない。記録されていないことが問題である。依頼文でもこの一点を明示する。

# 第2部　依頼文案

宛先は各部門の管理者。決裁を要しないため、事務局名義でも発信できます。ただし組織長名義のほうが記述の精度は上がります。日本語版・英語版は同一内容です。

## 2-1　日本語

件名：【ご協力のお願い】システム別・経緯把握者の確認（所要1時間以内／【◯月◯日】 まで） 各部門ご担当者の皆さまへ 担当システム・領域ごとに、「なぜいまこうなっているのか」という経緯を説明できる社員のお名前を書き出していただきたく、ご協力をお願いします。添付の様式にご記入ください。 ■ お願いする内容 ・担当されているシステム／領域の名称 ・その経緯を説明できる社員のお名前（複数可） ・その方が不在のとき、誰に聞くことになるか 判定や評価は一切ありません。スキルの高低を問うものでもありません。氏名と人数を書いていただくだけです。所要は1時間以内を見込んでいます。 ■ なぜ、いまお願いするのか システムの技術的なスキルは、育成でも採用でも外部からの調達でも補えます。しかし「なぜこの仕様になっているのか」「過去に何を検討して、なぜそうしなかったのか」という経緯は、その時その場にいた人の中にしか存在しません。 その方が退職・異動された時点で、この情報は組織から永久に失われます。現時点では、誰が何を把握しているかの一覧すら社内に存在しません。まずその一覧を作ることが、今回のお願いです。 ■ 結果を、何に使い、何に使わないか 使うもの ・欠員・異動時の引き継ぎ計画 ・単独把握箇所のリスク管理 ・要員計画の基礎資料 使わないもの ・人事評価 ・等級の決定 ・報酬の決定 ・人員数の削減判断 ■ 記入にあたってのお願いが1つだけあります 「この領域は1名しか分からない」と書くことに、ためらいを感じられるかもしれません。しかし1名であること自体は、問題ではありません。長く同じ領域を担ってこられた結果として自然に生じるもので、多くの組織で起きていることです。 問題なのは、それが記録されていないことです。実態より多く書かれてしまうと、この作業そのものが意味を失い、いざというときに引き継ぎができません。実態のとおりにご記入ください。 なお「その方が不在のとき、誰に聞くか」の欄に書ける方がいない場合は、空欄のままで構いません。空欄であること自体が必要な情報です。 ■ 期限・ご提出先 【◯月◯日】 までに 【提出先】 へご返送ください。 ■ ご質問 ご不明な点、また記入しづらいと感じられる点があれば、【氏名・連絡先】 まで直接ご連絡ください。 【氏名】

## 2-2　English

Subject: Request — who can explain the history behind each system (under 1 hour, due [DATE]) To department leads, We are asking each department to write down, system by system, the names of the people who can explain why things are the way they are today. Please complete the attached template. ■ What we are asking for ・The name of each system or area you are responsible for ・Who can explain the history behind it (one or more names) ・If that person is unavailable, who you would ask instead There is no assessment and no rating of any kind. This is not about skill level. Names and a count are all we need. We expect this to take under an hour. ■ Why now Technical skill can be rebuilt — through development, hiring, or an external partner. The history cannot. Why a system was specified this way, what was considered in the past and why it was rejected — that exists only in the people who were there. The moment that person leaves or moves on, the information is gone from the organisation for good. Right now we do not even have a list of who holds what. Building that list is all we are asking for. ■ What the results will and will not be used for Will be used for ・handover planning when someone leaves or moves ・managing single-holder risk ・workforce planning input Will not be used for ・performance review ・grading ・compensation decisions ・headcount reduction ■ One request about how you fill this in You may hesitate to write that only one person understands an area. But being the only one is not, in itself, a problem. It is the natural result of someone holding an area for a long time, and it happens in most organisations. The problem is when it is not written down. If the list shows more people than reality, the exercise loses its purpose and the handover will not work when we need it. Please record what is actually the case. If there is genuinely nobody to name in the "who would you ask instead" column, please leave it blank. A blank there is itself the information we need. ■ Deadline and where to send it Please return it to [RECIPIENT] by [DATE]. ■ Questions If anything is unclear, or if any part of this feels difficult to answer, please contact [NAME / CONTACT] directly. [NAME]

# 第3部　記入様式案

各部門の管理者にご記入いただく様式です。3-1（日本語）と 3-2（English）は同一内容です。

## 3-1　日本語

A.　基本情報

| 部門名 |  |
| --- | --- |
| 記入者（役職・氏名） |  |
| 記入日 |  |

B.　システム・領域ごとの経緯把握者

判定は不要です。氏名と人数のみご記入ください。行数が足りない場合は追加してください。

| システム／領域名 | 経緯を説明できる社員（氏名） | 人数 | その人が不在のとき、誰に聞くか | 今後1年以内の担当変更・異動・退職の予定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 記入例：受発注システム | 山田 | 1 | （該当者なし） | 不明 |
|  |  |  |  | あり／なし／不明 |
|  |  |  |  | あり／なし／不明 |
|  |  |  |  | あり／なし／不明 |
|  |  |  |  | あり／なし／不明 |
|  |  |  |  | あり／なし／不明 |
|  |  |  |  | あり／なし／不明 |
|  |  |  |  | あり／なし／不明 |
|  |  |  |  | あり／なし／不明 |

「誰に聞くか」欄が空欄の場合、その領域は実質的に1名保有です。空欄のままで構いません。

C.　補足（任意）

上記のほかに、その方がいなくなると困る知識・つながり・経緯があれば、ご記入ください。

## 3-2　English

A.　Basic information

| Department |  |
| --- | --- |
| Completed by (title / name) |  |
| Date |  |

B.　Who holds the history, by system or area

No judgement is required — names and a count are enough. Add rows if you need more.

| System / area | Who can explain the history (names) | Count | If unavailable, who would you ask? | Any change of role, transfer or departure known for the next 12 months |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Example: Order management | Yamada | 1 | (nobody) | Not known |
|  |  |  |  | Yes / No / Not known |
|  |  |  |  | Yes / No / Not known |
|  |  |  |  | Yes / No / Not known |
|  |  |  |  | Yes / No / Not known |
|  |  |  |  | Yes / No / Not known |
|  |  |  |  | Yes / No / Not known |
|  |  |  |  | Yes / No / Not known |
|  |  |  |  | Yes / No / Not known |

If the "who would you ask" column is blank, that area is effectively held by one person. Leaving it blank is fine.

C.　Anything else (optional)

Any other knowledge, relationships or history that would be difficult to replace if that person were gone: